软件可行性分析报告

可视化校园自习室预约系统

参照 GB/T 8567 附录A的软件项目可行性研究文档

| 项目类型 | 校园信息化 / 预约管理 / 数据可视化 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 学生、教师、普通管理员、超级管理员、学院与图书馆管理部门 |
| 修订依据 | 用户指定栏目要求：项目背景、技术可行性、经济可行性、操作可行性、法律/社会可行性、风险分析、结论与建议 |
| 文档版本 | V1.1（GB/T 8567 附录A修订版） |
| 版本日期 | 2026 年 6 月 25 日 |
| 结论摘要 | 项目具备实施可行性，建议按最小可用产品优先建设，先试点后推广。 |

总体判断 本项目需求明确、技术路线成熟、建设成本可控，能够解决传统自习室排队占座、空座信息不透明、空间利用率低、违规占座难追踪和管理统计困难等问题。建议采用 Web + 移动端适配的 B/S 架构，首期上线座位可视化、在线预约、扫码签到、超时释放、违规规则与后台统计等核心能力。

文档修订说明

| 修订项 | 原报告处理方式 | 本版处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 章节结构 | 原报告按需求、技术、经济、操作、进度、合规、风险等维度展开。 | 按用户指定栏目和 GB/T 8567 附录A可行性分析习惯重组为七个主章节。 |
| 进度可行性 | 作为独立章节列出。 | 并入“结论与建议”中的阶段实施建议，同时保留关键里程碑。 |
| 需求可行性 | 作为独立章节列出用户痛点和功能需求。 | 并入“项目背景”和“操作可行性”，用于说明建设必要性和业务适配度。 |
| 合规内容 | 原报告以法律、数据安全与合规可行性为章节。 | 扩展为“法律/社会可行性”，补充公平性、用户接受度、社会影响和运营制度要求。 |
| 风险内容 | 列出风险、概率、影响和措施。 | 补充风险编号、风险等级、责任阶段、预防措施和应急措施，便于项目管理。 |

目录

1. 项目背景

2. 技术可行性

3. 经济可行性

4. 操作可行性

5. 法律/社会可行性

6. 风险分析

7. 结论与建议

1. 项目背景

1.1 项目提出背景

高校图书馆、教学楼自习区和学院共享学习空间在考试周、课程周晚间和周末等时段存在明显的供需矛盾。传统线下找座、人工巡查和口头协调方式难以准确反映座位实时状态，容易出现排队找座、占座纠纷、座位空置与资源浪费并存等问题。

可视化校园自习室预约系统面向校园自习空间管理场景，提供自习室与座位资源可视化展示、在线预约、扫码签到、暂离保留、违规管理、数据统计和后台配置等功能。系统建设目标是将线下占座和人工巡查转变为透明、可追踪、可统计的数字化管理流程。

1.2 建设必要性

学生侧需要实时了解自习室开放状态、座位空闲情况和预约规则，降低盲目找座和无效排队成本。

管理员侧需要通过系统维护楼宇、房间、座位、开放时间、维修状态和违规策略，降低人工巡查和协调压力。

管理部门需要掌握预约率、签到率、违约率、时段热度和空间利用率，为延长开放、调整布局和资源扩容提供数据依据。

系统能够将预约、签到、释放、违规记录和统计分析形成闭环，为后续接入统一身份认证、消息通知、门禁或座位屏提供基础。

1.3 项目目标与范围

| 类别 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首期目标 | 实现可视化查座、在线预约、取消预约、扫码签到、超时释放、后台资源配置和基础统计。 | 保证系统具备可演示、可试运行的完整业务闭环。 |
| 管理目标 | 支持管理员配置校区、楼宇、房间、座位、开放时段、节假日、预约规则和违规处理策略。 | 降低后续维护对开发人员的依赖。 |
| 统计目标 | 输出预约率、签到率、违约率、房间热度、时段热度和座位利用率等指标。 | 支撑管理部门进行空间运营决策。 |
| 扩展目标 | 预留统一身份认证、站内通知、短信/企业微信、门禁、座位屏和智能推荐接口。 | 扩展能力不作为首期上线阻塞条件。 |
| 不包含内容 | 首期不强制建设复杂拖拽式地图编辑、实时定位硬件、门禁联动和 AI 容量预测。 | 避免首期范围过大导致风险升高。 |

1.4 可行性评价方法

本报告从技术、经济、操作、法律/社会和风险控制五个维度评价项目是否值得实施、能否实施以及如何低风险实施。评价结论采用“高、较高、可控、需关注”等定性等级，并结合项目首期 MVP、试点运行和后续推广三个阶段提出建议。

2. 技术可行性

2.1 技术路线

系统建议采用 B/S 架构，前端面向 PC 与移动端自适应，后端以 RESTful API 提供认证、资源、预约、签到、规则、违规和统计服务，数据库保存核心业务数据，缓存层承担热点座位状态查询和短期并发控制。该路线技术成熟、部署经验丰富，适合课程项目、校内试点和后续正式推广。

| 层次 | 建议方案 | 主要职责 | 可行性判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端展示层 | Vue 3 / React、TypeScript、ECharts 或 AntV | 实现登录、座位图、筛选检索、预约流程、后台表单和统计看板。 | 成熟可控，学习资料丰富。 |
| 后端服务层 | Spring Boot / Node.js / Django | 提供 RESTful API、鉴权、参数校验、预约事务、规则校验和报表聚合。 | 均可满足项目规模，团队可按熟悉程度选择。 |
| 数据存储层 | MySQL / PostgreSQL | 保存用户、角色、校区、房间、座位、预约、签到、违规、规则和日志。 | 关系明确，适合结构化建模。 |
| 缓存与并发层 | Redis 或数据库行级锁/唯一约束 | 缓存热点状态、实现短期预约锁、防止重复提交。 | 首期可先用数据库约束，后续再引入 Redis。 |
| 部署运维层 | Linux Server、Nginx、Docker | 实现静态资源代理、后端服务部署、日志收集、备份和回滚。 | 通用方案，校内服务器易部署。 |
| 外部集成层 | 统一身份认证、二维码、消息平台、门禁/座位屏预留接口 | 减少账号维护成本并提升到场核验能力。 | 首期可模拟或预留接口，正式推广再接入。 |

2.2 核心功能实现可行性

| 功能 | 实现思路 | 技术难点 | 可行性结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 座位可视化 | 以校区、楼宇、楼层、房间和座位坐标构建座位矩阵，按空闲、已约、使用中、维修、禁用等状态展示。 | 平面图维护和状态实时性。 | 首期采用网格化布局即可落地。 |
| 在线预约 | 用户选择日期、时间段和座位后，后端校验用户资格、时段冲突、违约限制、开放规则和座位状态。 | 并发提交和重复预约。 | 通过事务、唯一索引、幂等令牌和短锁可解决。 |
| 扫码签到 | 房间或座位二维码携带资源标识和签名令牌，用户到场扫码完成预约核验。 | 二维码伪造、异地签到。 | 首期可采用动态令牌或管理员核验，后续可叠加定位/门禁。 |
| 暂离/续约 | 使用状态进入暂离保留，到期自动恢复或释放；续约需再次校验时段、规则和冲突。 | 状态流转复杂。 | 采用状态机和定时任务可控。 |
| 违规管理 | 超时未签到、超时未归还、恶意频繁预约等事件写入违规记录，并触发限制策略。 | 规则公平性和申诉处理。 | 可配置化处理，试运行期间动态调整。 |
| 统计看板 | 基于预约、签到、违规和座位状态日志按时间、房间、楼宇聚合统计。 | 指标口径一致性。 | 数据结构天然支持聚合，需统一指标定义。 |

2.3 数据与一致性可行性

系统核心实体包括用户、角色、校区、楼宇、房间、座位、预约、签到、违规记录、开放时段、规则配置、通知记录和审计日志。实体关系清晰，能够通过关系型数据库完成建模。预约写入必须以数据库实时校验为准，前端仅展示状态，不得自行判定预约成功。

| 实体 | 关键字段示例 | 设计要点 |
| --- | --- | --- |
| 用户 user | user_id、学号/工号、姓名、学院、角色、状态 | 优先复用校园统一身份认证信息，避免重复采集。 |
| 房间 room | room_id、building_id、名称、容量、开放状态、管理员范围 | 支撑按校区、楼宇和楼层查询。 |
| 座位 seat | seat_id、room_id、编号、x/y 坐标、基础状态、插座标记 | 支撑平面图定位、维修和禁用。 |
| 预约 booking | booking_id、user_id、seat_id、start_time、end_time、status | 按座位、日期、时段建立冲突约束。 |
| 签到 checkin | checkin_id、booking_id、checkin_time、method、result | 用于判断到场、缺席和超时释放。 |
| 规则 rule | 提前预约天数、最长预约时长、签到宽限期、违约阈值 | 后台配置化，降低代码级变更。 |
| 日志 audit_log | operator_id、operation、target、before/after、time | 支撑追溯、审计和误操作恢复。 |

2.4 技术可行性结论

技术结论 项目所需前端可视化、后端接口、关系型数据库、权限认证、二维码签到、缓存锁和数据统计均为成熟技术。核心难点集中在并发预约一致性、座位状态同步和规则口径统一，均可通过事务、唯一约束、状态机、定时任务和规范化数据模型解决。技术可行性评价为“高”。

3. 经济可行性

3.1 成本构成

项目主要成本包括软件开发、服务器部署、二维码或座位标识制作、运维维护、管理员培训和后续功能迭代。首期系统不依赖昂贵硬件，若作为课程设计或校内试点，可优先复用现有服务器、开源技术栈和普通二维码标识。

| 成本项 | 内容 | 成本水平 | 控制策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件开发 | 前端页面、后端 API、数据库、测试、部署脚本和文档。 | 中等 | 按 MVP 控制范围，先完成预约闭环。 |
| 服务器与网络 | 应用服务器、数据库、反向代理、备份空间。 | 低至中等 | 优先使用校内服务器或云主机低配实例。 |
| 座位标识 | 房间二维码、座位二维码、提示牌和规则说明。 | 低 | 采用普通印刷二维码，后续再考虑电子屏。 |
| 运维维护 | 日志监控、备份恢复、规则调整、故障处理。 | 低至中等 | 容器化部署，编写操作手册和备份流程。 |
| 培训推广 | 管理员培训、学生使用说明、试点反馈收集。 | 低 | 通过入口提示、公告和短视频/图文说明降低培训成本。 |
| 后续集成 | 统一身份认证、消息平台、门禁或座位屏。 | 中等 | 分阶段建设，避免首期集成过多外部系统。 |

3.2 收益分析

| 收益类别 | 收益表现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 管理效率收益 | 减少人工巡查、口头协调和线下纠纷处理。 | 管理员可通过系统查看异常预约、违规记录和房间状态。 |
| 资源利用收益 | 提升座位周转率和空闲资源可见性。 | 超时释放、暂离到期和违约限制可减少“占而不用”。 |
| 用户体验收益 | 学生查座和预约路径缩短，状态提示更清晰。 | 学生端应在少量步骤内完成查座与预约。 |
| 决策支持收益 | 形成开放时间、空间布局和扩容决策的数据依据。 | 按房间、日期、时段和楼宇分析供需矛盾。 |
| 平台复用收益 | 可扩展为校园空间预约平台基础能力。 | 后续可覆盖研讨室、实验室、活动室等预约场景。 |

3.3 投入方案建议

| 方案 | 适用场景 | 建设内容 | 经济评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程设计/演示版 | 课程项目、毕业设计、功能演示。 | 本地或单服务器部署，JSON/轻量数据库，模拟登录和基础座位数据。 | 成本最低，可验证核心流程。 |
| 校内试点版 | 单楼宇或少量自习室试运行。 | 关系型数据库、管理员后台、二维码签到、日志备份和基础统计。 | 投入可控，适合验证运营规则。 |
| 正式推广版 | 图书馆或多校区推广。 | 统一身份认证、消息通知、压测、监控、备份、权限审计和可用性保障。 | 投入增加，但管理收益更明显。 |

3.4 经济可行性结论

经济结论 系统首期建设不依赖昂贵硬件，核心投入集中在软件开发和基本部署。通过分阶段建设，项目能以较低试错成本验证管理价值，并通过空间利用率提升、人工巡查减少和纠纷降低产生持续收益。经济可行性评价为“较高”。

4. 操作可行性

4.1 用户接受度

学生已经熟悉教务系统、图书馆系统、校园码和各类线上预约服务，对 Web 或移动端预约系统接受门槛较低。管理员现有职责中已经包含自习室开放管理、座位维护、秩序维护和数据上报，系统仅将其表单化和流程化，不会改变管理职责本质。

| 角色 | 主要操作 | 操作可行性要求 |
| --- | --- | --- |
| 学生/教师 | 查看自习室、筛选房间、选择座位、提交预约、取消预约、扫码签到、暂离或结束使用。 | 流程简短、状态清晰、错误提示可理解。 |
| 普通管理员 | 维护房间座位、配置开放时间、处理维修/禁用、查看预约签到和违规记录。 | 后台表单明确，关键操作二次确认。 |
| 超级管理员 | 维护校区楼宇、全局规则、角色权限、公告、数据导出和审计日志。 | 权限边界清晰，导出和规则变更需留痕。 |
| 管理部门 | 查看汇总报表、分析利用率和违约趋势、制定开放策略。 | 统计口径固定，图表和指标解释清楚。 |

4.2 业务流程适配性

系统与现有自习室管理流程具有较高契合度。学生预约主流程为登录、筛选空间、查看座位图、选择时段、提交预约、到场签到、暂离/结束使用；管理员流程为维护资源、配置开放规则、处理异常、查看统计和调整策略。

| 流程环节 | 系统处理 | 管理价值 |
| --- | --- | --- |
| 查座 | 按校区、楼宇、房间、日期和时间段展示座位状态。 | 减少学生盲目找座。 |
| 预约 | 统一校验资格、冲突、规则和违约限制。 | 保证规则公平和座位唯一占用。 |
| 签到 | 通过二维码完成到场确认，超时未签到自动释放。 | 降低占座和空置。 |
| 暂离/续约 | 按规则保留或延长使用权，到期自动处理。 | 兼顾灵活性与资源周转。 |
| 异常处理 | 管理员可设置维修、禁用、临时关闭并记录日志。 | 减少线下沟通成本。 |
| 统计分析 | 按时段、房间、楼宇输出利用率和违约率。 | 支撑开放策略调整。 |

4.3 运营与维护条件

组织条件：需明确图书馆或学院自习室管理员作为资源维护和规则执行责任人。

制度条件：需公布预约时长、签到宽限、暂离时长、违约限制和申诉处理规则。

培训条件：管理员需掌握资源维护、异常处理、报表查看和数据导出；学生端通过页面提示和公告即可完成大部分培训。

运维条件：需建立基础备份、日志查看、故障反馈、版本升级和数据清理流程。

反馈机制：试运行期应收集学生和管理员意见，重点调整预约时长、开放时段和违约阈值。

4.4 操作可行性结论

操作结论 系统业务流程清晰，用户群体具备数字化服务使用基础，管理员职责与系统功能匹配。只要配套规则宣传、管理员培训和试运行反馈机制，系统可以嵌入现有校园自习室管理流程。操作可行性评价为“较高”。

5. 法律/社会可行性

5.1 法律与数据合规

系统涉及学生身份信息、预约记录、签到记录、违规记录和统计报表。虽然不属于高度敏感业务系统，但仍应遵循最小必要、授权访问、目的限定、日志留痕和定期清理原则，不采集与自习室预约无关的信息，不无必要展示个人行为轨迹。

| 合规事项 | 处理要求 | 系统措施 |
| --- | --- | --- |
| 个人信息采集 | 只采集预约所需的身份、角色、联系方式或学号/工号等必要信息。 | 优先接入统一身份认证，减少独立账号信息维护。 |
| 权限访问 | 学生仅能查看本人预约与违规记录，管理员按授权范围查看管理数据。 | 基于角色和数据范围控制接口访问。 |
| 数据留存 | 预约、签到和违规记录应设置合理保留周期。 | 提供数据归档、清理和备份策略。 |
| 数据导出 | 导出报表应限制权限并记录用途。 | 导出操作需记录操作者、时间、范围和文件类型。 |
| 日志审计 | 关键配置、禁用座位、处理违规和规则调整应留痕。 | 审计日志不可由普通管理员随意删除。 |
| 安全防护 | 接口鉴权、参数校验、防重复提交和基础防刷。 | 后端统一鉴权拦截，敏感操作二次确认。 |

5.2 社会与校园管理影响

系统上线后将改变传统“先到先占”和人工巡查的自习室使用方式，可能带来更透明的资源分配和更强的规则约束。为了提升社会接受度，应保证规则公开、处理透明、申诉渠道有效，并在试运行阶段根据反馈调整策略。

| 影响维度 | 正向影响 | 需关注问题 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公平性 | 统一预约规则，减少长期占座和人为协调。 | 热门时段可能出现抢座压力。 | 限制单人预约次数和最长时长，必要时设置错峰策略。 |
| 透明度 | 座位状态、违规处理和开放信息可查询。 | 状态更新延迟会造成误解。 | 后端状态为准，前端及时刷新并展示原因。 |
| 用户体验 | 减少找座成本和线下争议。 | 规则过严可能影响使用积极性。 | 试运行期收集反馈，动态调整宽限期和限制策略。 |
| 管理秩序 | 异常处理和违规追踪有据可依。 | 管理员误操作可能影响大量用户。 | 关键操作二次确认，提供日志回溯和恢复机制。 |

5.3 法律/社会可行性结论

法律/社会结论 项目不涉及明显违法或不适宜建设事项，数据采集范围可控制在预约管理必要范围内。通过权限隔离、最小必要采集、日志审计、数据留存管理、规则公示和申诉机制，法律与社会风险可控。法律/社会可行性评价为“可控”。

6. 风险分析

6.1 主要风险清单

| 编号 | 风险名称 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | 高峰期并发预约冲突 | 考试周集中提交导致同一座位同一时段争抢。 | 中 | 高 | 高 |
| R02 | 学生预约后不到场 | 爽约导致座位被占用但无人使用。 | 高 | 中 | 高 |
| R03 | 座位平面图维护成本高 | 房间改造或座位调整后后台维护压力上升。 | 中 | 中 | 中 |
| R04 | 规则过严影响使用体验 | 限制过多导致学生抵触系统。 | 中 | 中 | 中 |
| R05 | 后台权限误操作 | 误关闭房间、误禁用座位或错误调整开放时间。 | 低至中 | 高 | 中 |
| R06 | 数据统计口径不一致 | 预约率、签到率、利用率在不同报表中解释不一致。 | 中 | 中 | 中 |
| R07 | 个人信息或日志泄露 | 未经授权查看预约轨迹或导出明细。 | 低至中 | 高 | 中 |
| R08 | 外部系统集成延迟 | 统一身份认证、消息平台或门禁接口接入不及时。 | 中 | 中 | 中 |

| 编号 | 预防措施 | 应急措施 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 数据库事务、唯一索引、幂等提交和短期锁。 | 出现冲突时以后端最终状态为准，向用户返回明确原因。 |
| R02 | 签到宽限、超时释放、提醒和分级违约限制。 | 自动释放座位并记录违约，必要时允许管理员复核。 |
| R03 | 首期使用网格化座位图，后续支持模板导入或批量编辑。 | 管理员可临时禁用异常座位，集中更新布局。 |
| R04 | 试运行期先采用简单规则，基于数据逐步调整。 | 开通反馈渠道，必要时放宽预约时长或宽限期。 |
| R05 | 权限分级、二次确认、操作日志和变更前后对比。 | 依据日志回滚配置，向受影响用户发布公告。 |
| R06 | 建立指标字典，统一计算公式和查询口径。 | 发布报表口径说明，修正历史汇总任务。 |
| R07 | 最小权限、导出审计、敏感字段脱敏和访问控制。 | 暂停相关账号权限，保留证据并按校内流程处理。 |
| R08 | 首期采用账号密码或模拟接口，预留适配层。 | 先上线核心预约闭环，集成能力后续迭代。 |

6.2 风险控制原则

以预约一致性为最高优先级：任何座位状态展示均不得替代后端预约事务校验。

以试点反馈降低制度风险：预约时长、签到宽限和违约限制先简单后精细。

以配置化降低维护风险：楼宇、房间、座位、规则和开放时段均通过后台维护。

以日志和备份保障可恢复：关键管理操作、导出、规则变更和异常处理均留痕。

以阶段建设降低实施风险：首期不绑定复杂硬件，先上线低依赖的 MVP。

6.3 风险分析结论

风险结论 项目主要风险集中在并发一致性、爽约治理、规则接受度、后台误操作和数据安全。上述风险可通过工程控制、管理制度和分阶段试点共同降低，不构成项目否决因素。整体风险水平为“中等可控”。

7. 结论与建议

7.1 综合评价

| 评价维度 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 项目背景与必要性 | 必要性高 | 校园自习空间供需矛盾、占座纠纷、管理统计困难等问题明确。 |
| 技术可行性 | 高 | Web、数据库、权限认证、二维码、缓存锁和数据可视化技术成熟。 |
| 经济可行性 | 较高 | 首期不依赖昂贵硬件，投入可控，管理收益和体验收益明确。 |
| 操作可行性 | 较高 | 学生使用门槛低，管理员职责与系统功能匹配。 |
| 法律/社会可行性 | 可控 | 通过最小必要采集、权限隔离、日志审计和规则公示可控制风险。 |
| 风险可控性 | 中等可控 | 主要风险可通过事务、规则配置、试点反馈和运维制度降低。 |

7.2 最终结论

综合分析表明，可视化校园自习室预约系统在技术上可实现、经济上投入可控、操作上可嵌入现有管理流程、法律与社会风险可管理，具备立项开发和试点运行条件。建议项目进入概要设计、详细设计、开发实现和试运行阶段。

7.3 实施建议

| 阶段 | 建设重点 | 建议交付物 | 控制要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：MVP 建设 | 登录、座位可视化、预约、取消、扫码签到、超时释放、后台资源配置、基础统计。 | 可运行原型、数据库表结构、接口清单、管理员操作手册。 | 控制范围，确保预约闭环稳定。 |
| 第二阶段：试点运行 | 选择一个楼宇或若干自习室试运行，完善违规规则、通知提醒、日志审计和报表导出。 | 试运行报告、问题清单、规则调整方案、用户反馈记录。 | 重点观察爽约率、冲突率和用户接受度。 |
| 第三阶段：推广优化 | 接入统一身份认证、消息平台、更多楼宇和高级统计，评估门禁或座位屏联动。 | 推广方案、运维预案、压测报告、数据治理规范。 | 分批上线，避免一次性扩大范围。 |

7.4 立项前提与验收关注点

立项前应明确试点自习室范围、管理责任人、预约规则、签到宽限期、违规限制和申诉处理方式。

开发阶段应优先验证预约冲突控制、状态流转、超时释放、权限隔离和日志审计。

试运行阶段应重点统计预约成功率、签到率、爽约率、座位利用率、用户反馈和管理员处理效率。

正式推广前应补充安全测试、压力测试、备份恢复演练、管理员培训和用户公告材料。

最终建议 建议立项开发。若用于课程设计，最终成果应定位为具备完整预约闭环、后台管理和统计看板的可演示原型；若用于校内试点，应补充安全测试、运维预案、用户培训材料和试运行评估机制后上线。